安 装 与 试 验 合 同

甲方：     新疆通力塔格拉克水单有限公司     
乙方：      长沙泽一电气科技有限公司      

合同书

甲方：    新疆通力塔格拉克水单有限公司          
乙方：    长沙泽一电气科技有限公司              

按照《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

工程名称：通力塔格拉克一、二级水电站35kV线路光纤差动保护装置更换安装与继保试验  
工程地点： 阿克苏市 
工程内容：塔格拉克一、二级站35kV出线线路光纤差动保护装置更换安装、接线与继电保护试验。
施工总天数：8天，因天气原因或其他不可抗力因素工期顺延。
合同价款：经双方友好协商最终合同总价款为30000元(人民币叁万元整)，以上金额含1%增值税普通发票。
适用标准及范围：严格执行《电力设备试验标准GB50150-2016》。 
工程款支付方式：甲乙双方约定，试验结束提交报告单后，甲方5个工作日内一次性支付全部工程价款，即：30000元(人民币叁万元整)。甲方付款前5日内乙方应交付甲方增值税普通发票，税率3%。乙方逾期提供发票的，甲方可以相应顺延支付款项。
安全措施：在工程过程中，若发生安全事故由乙方自负，

争议解决程序：争议—协商—诉讼。

合同签订地点：阿克苏市
工程质量标准：满足《电力设备预防性试验标准GB50150-2016》
本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。本合同双方签字盖章后生效。

以下为签字页，无合同正文。
	甲方（签章）
	新疆通力塔格拉克水电有限公司
	乙方（签章）
	长沙泽一电气科技有限公司

	地址
	新疆阿克苏地区温宿县塔格拉克水电站
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	联系电话
	0997-4022006
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	18299952113

	开户银行
	中国建设银行股份有限公司温宿县支行
	开户银行
	中国工商银行股份有限公司长沙咸嘉新村支行

	账号
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