新疆通力塔格拉克水电有限公司温宿电站机组

水轮机部件维修合同补充协议

甲方：新疆通力塔格拉克水电有限公司

乙方：新疆诚淼机械设备维修有限责任公司

新疆通力塔格拉克水电有限公司温宿电站机组

水轮机部件维修合同补充协议 签订地点:新疆温宿县

甲方：新疆通力塔格拉克水电有限公司

乙方：新疆诚淼机械设备维修有限责任公司

甲、乙双方就甲方委托乙方对甲方的新疆通力塔格拉克水电有限公司温宿电站机组进行维修事宜，于2024年3月1日签订了《新疆通力塔格拉克水电有限公司温宿电站机组水轮机部件维修合同》，由于机组实际检修过程存在约定中无需进行维修的项目以及额外需要新增的项目，经双方协商一致，订立本补充协议。

一、基本内容

1、乙方承接甲方新疆通力塔格拉克水电有限公司温宿电站机组维修工作，按本合同的约定完成原合同约定外的各项内容，经验收合格后交付甲方，验收后结算。原合同中未进行的维修项目不进行费用结算。

2、技改维修项目变更清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 在原合同中（删减/新增） | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶盖修理 | 件 | 1 | 删减 | -26000 | -26000 |
| 2 | 大轴连轴螺栓 | 件 | 12 | 新增 | 600 | 7200 |
| 3 | 连接板轴套 | 件 | 50 | 新增 | 8 | 400 |
| 4 | 连接板平垫 | 件 | 100 | 新增 | 25 | 2500 |
| 5 | 安装打孔自攻螺丝 | 套 | 24 | 新增 | 100 | 2400 |
| 6 | 剪断销加工 | 件 | 24 | 新增 | 60 | 1440 |
| 7 | 运费 | 次 | 1 | 新增 | 166 | 166 |
|  | 合计 |  |  |  |  | -11894 |

注：1、本报价含税含运费。

2、乙方负责货物运输，应防止货物在转运中损坏。

二、合同价格：

鉴于甲、乙双方于2024年3月1日签订了《新疆通力塔格拉克水电有限公司温宿电站机组水轮机部件维修合同》（以下简称“原合同”），合同总价含税为180000元，人民币大写金额为：壹拾捌万元整，含税含运费。根据技改维修项目变更清单，甲、乙双方达成一致合同总价扣减11894元（大写：壹万壹仟捌佰玖拾肆元整），合同总价含税调整为168106元（大写：壹拾陆万捌仟壹佰零陆）元。

三、结算方式

1、本合同签订后，乙方5日内开具合同总价3%的全额增值税发票；甲方支付乙方合同 总价的40%预付款，计：¥72000元(大写：柒万贰仟元整)，甲乙双方已确认支付;

2、设备维修技改完毕发货至现场后甲方支付乙方原合同总价的30%维修费，计：¥54000 元(大写：伍万肆仟元整);

3、设备安装验收合格并达到甲方要求后，甲方支付合同尾款，计：¥42106元(大写：肆万贰仟壹佰零陆元整);

- 四、交货地点：塔格拉克水电站；运输费用由乙方承担。

五、技术要求和技术标准：

1、基本要求：设备维修、维护完毕后，质量稳定可靠，操作方便，满足甲方使用要求。性能、精度应完全符合工艺要求和行业标准。

2、具体要求：

满足技术协议要求

六、乙方责任：

乙方所交货物品种、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方不同意或不能使用的，由乙方负责按甲方要求包换、包修、包退，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

七、甲方责任

甲方应按规定日期向乙方付款。如果无故逾期付款，应就逾期付款部分按照中国人民银行规定的同期存款利率向乙方支付违约金。

八、设备维修、安装调试及验收

1、设备维修后，设备的精度、性能，达到使用要求和工艺技术要求,机组试运行或运行稳定，达到甲方要求后验收合格；

2、设备检修安装完毕，验收中发现的问题，乙方应在15个工作日内完成整改，直至达到合格要求，因乙方整改至合格而产生的所有费用，均由乙方自行承担。

3、设备在安装过程中，因非乙方产品质量原因造成的问题，与乙方无关。

九、发生争议解决办法

1、未尽事宜，双方协商解决，如协商不成，任何一方可起诉至温宿县人民法院。本合同一式肆份，双方各执贰份。

| 甲 方 单位名称：新疆通力塔格拉克水电有限公司 地址：新疆阿克苏市温宿县塔格拉克电站 开户银行：建行新疆区阿克苏分行温宿支行营业部 银行账号：65001693100052502375 税号：91652922552442069W 电话：18119116451 法人/授权代表： 盖 章： 年 月 日 | 乙 方 单位名称： 新疆诚淼机械设备维修有限责任公司 地址： 新疆阿克苏地区阿克苏市经济技术开发区 开户银行： 中国银行股份有限公司阿克苏地区分行 银行账号：107093545447 税号： 91652901MABYPB9X1G 电话： 15199576669 法人/授权代表： 盖 章： 年 月 日 |
| --- | --- |