合      同      书

LETTER  OF  CONTRACT

合同编号：                                   
CONTRACTNUMBER
项目名称：   画堂春·锦苑沙盘模型设计制作    
CONTRACTNAME
委托单位：                                   
CONGHSSIONUNIT
生效日期：        自合同签订之日起生效        
EFFECTIVEDATE
模型设计合同

甲方（定制方）：                                  
乙方（承揽方）： 新疆天艺美景模型设计有限公司     
本着平等自愿、公平互利、诚实信用的原则，经过甲、乙双方充分协商，订立以下合同条款，双方保证严格遵照履行。
二、项目名称：画堂春·锦苑沙盘模型设计制作
2.1项目设计制作内容：6米*6米沙盘一套（含金属路面、雾森系统、局部丝绒树、马毛草坪）、豪装单体户型模型四套（带氛围灯光、可播放电视）。
2.2乙方根据甲方提供的方案(图纸)及要求完成模型设计，用料选择应结合设计内容由甲乙双方共同确定，并填写在补充协议中。经甲、乙双方同意，乙方可作部分艺术夸张处理。

三、合同金额及付款方式

3.1本次模型设计制作费为包干价，含3%税总额为 ¥170000元（人民币：壹拾柒万元整）。
本款项包含来往车辆费用、调试、运费、安装、维护及后续服务等费用，所有款项为转帐支付。

3.2付款方式：   

3.2.1乙方将定作物设计制作完成，经甲方在乙方车间验收合格后送货之前，甲方支付乙方进度款¥85000.00元，人民币：捌万伍仟元整，占全款50%。
3.2.2乙方将验收合格的沙盘模型交付至甲方指定收货地点（库尔勒营销中心），安装调试完毕后，甲方支付乙方合同总价款的45%款项¥76500.00元,人民币：柒万陆仟伍佰元整，剩余5%为质保金，待12个月质保期满后三个工作日内无息支付。质保期自     开始计算。
3.2.4甲方在每次支付款项前5日内，乙方向甲方提供全额的增值税发票。乙方逾期提供的，甲方可相应顺延付款时间。
四、图纸及相关资料的提供与保密

4．1、甲方需将模型方案及要求的所有相关图纸在合同签订后3个工作日内提供给乙方，并由乙方签收相关图纸资料，乙方签收后2日内未提出书面异议，即视为甲方已按约提供全部方案及相关图纸；
4．2、乙方在收到甲方方案后，若发现提供的方案图纸有疑问，应及时书面通知甲方，乙方应当根据甲方回复意见完成。
4．3、乙方在接收到甲方方案及相关资料后，乙方应作好保密工作，未经甲方书面许可，不得外传，不得留底、不得泄露给第三方，否则，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

五、甲方权利和义务

5.1、甲方应按合同约定的时间向乙方支付设计制作费用，并在合同签订后3个工作日向乙方提交完整正确的施工图纸，并对提供资料和图纸的正确性、完整性、及时性负责。

5.2、在模型设计过程中，甲方有权进行监督、检查，在甲方提出质疑意见时，乙方应给予解释并对甲方意见进行合理安排。但甲方不得因监督检查妨碍、影响乙方的正常工作进度。

5.3、在乙方设计过程中，如甲方修改或调整设计方案，应及时以书面形式通知乙方，确有必要，双方可以另行订立《补充协议》。

5.4、甲方同意乙方在模型侧面标出乙方名称、商标、电话。

5.5、甲方负责协调好因本项目的模型设计和安装而涉及的外部关系。

六、  乙方权利和义务
6.1、乙方应按双方签定的合同约定事项，按甲方确认的设计图纸之要求设计本模型项目，并保证质量，按期完工。

6.2、在设计过程中，乙方有义务接受甲方的监督和检查，甲方在模型设计过程中提出一些细节的调整要求时，乙方应及时予以调整。

6.3、乙方应当严格按甲方提供的图纸资料设计（甲方另作改动的除外），未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更或调整。否则，甲方有权拒绝验收并拒绝支付任何费用， 此损失由乙方负责。

6.4、鉴于模型的特殊性，模型设计完工后，甲方需到乙方现场验收合格后3天内将模型送至甲方指定位置。

6.5、未经甲方书面同意，乙方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

6.6、对于未经甲方书面同意乙方擅自增加或变更、调整工作内容而产生的费用，以及因乙方自身原因导致乙方工作量或服务成本增加的，由乙方自行承担，乙方不得向甲方主张任何额外费用。
6.7、乙方依据本合同所完成的全部工作成果以及甲方提交的产品图纸等全部资料的所有权及知识产权均归甲方所有。乙方应保护甲方的所有权及知识产权，未经甲方书面同意，不得擅自使用、复制、宣传，不得向第三人泄露、转让等。否则，无论乙方是否营利，甲方均有权要求乙方承担相应的违约责任。
6.8、乙方应当保证，其依本合同为甲方提供服务过程中或交付甲方的工作成果不得侵犯任何第三人的知识产权等合法权益。若乙方侵犯第三人知识产权等合法权益的，乙方应当负责出面解决并赔偿甲方所造成的一切损失及费用，甲方亦有权要求乙方承担合同总价款30%的违约金。
七、  验收方式

7.1、
乙方设计制作完成后，应通知甲方到指定地点验收，甲方予以验收，验收时甲方以合同的有关质量要求及相关图纸为验收依据，验收合格后，方可凭验收单送货。
7.2、在合同执行过程中，甲方授权         为本项目模型设计的技术协调及验收的甲方代表。乙方授权熊敏作为本项目联系人，电话13899892707_，微信号13899892707。
八、  工期

甲方向乙方交付设计模型所需的全部资料和文件资料（不影响乙方工作进度为准），模型工期为2022年9月10日前完成模型设计、验收、交付、调试工作，任何一方要求提前（或延后）交货均需双方补签协议，方可执行。

九、  售后服务

9.1、乙方设有客户售后服务小组，指派专业售后服务人员，及时为模型维护。

9.2、模型终身维护，在此期间，因乙方工艺和设计技术或者乙方使用的材料导致模型出现质量问题，乙方承诺免费修改或更换。因甲方因素（有证据显示）造成的模型损坏及因甲方方案修改引起的模型修改，乙方将按实际发生工程量收取一定的人工费和材料费用。
十、违约责任：
（一）乙方逾期完成、交付、安装模型的，每逾期一日，每日按照合同总价款的千分之五向甲方支付违约金；乙方逾期_10_日以上的，甲方有权单方解除本合同，要求乙方支付合同总价款_10_%的违约金并要求乙方退还已收取的全部费用。造成甲方损失的，乙方应当赔偿。
（二）乙方出现下列情形之一的，甲方有权要求乙方进行整改、继续履行合同并支付合同总价款__10_%的违约金；甲方也有权单方解除本合同，要求乙方支付合同总价款10_%的违约金。造成甲方损失的，乙方应当赔偿：
1、未经甲方书面同意，乙方擅自更改或调整设计方案或设计图纸的；
2、乙方将承揽主要任务转交第三方实施、完成的。
3、承揽作品的使用权、所有权、知识产权等完全归甲方所有，乙方擅自使用、复制、宣传或以任何形式使用或透露给第三人的。
（三）违约方应当承担守约方实现债权的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、公告费、律师费、交通费、公证费。承担律师费的数额以律师师事务开具的律师费发票票面金额为准。
（五）合同履行期间，甲乙双方不得擅自终止合同，违约方须偿付对方合同总价款30%的违约金。
十一、执行本合同发生争议时，由甲乙双方协商解决，协商不成的，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十二、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力，本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

十三、未尽事宜，甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。

以下为签署页，无正文。
甲方(盖章)：                                乙方（盖章）：

委托代理人：                                委托代理人：

开户行：                                    开户行：乌鲁木齐银行鲤鱼山北路支行
账  号：                                    帐  号：00000 20080 11002 78868 99  

行  号：                                    行  号：313881000883
年    月     日                              年     月     日

