伊犁哈萨克自治州尼勒克县孟克特水电站
施工合同

甲方：尼勒克县孟克特水电投资有限公司
乙方：新疆荣欣浩建设工程有限公司

鉴于：
甲方需对孟克特电站的几处设施进行维修，乙方具备相应的施工能力和经验，双方本着平等互利的原则，达成如下协议：
1  工程范围
1.1 电站的前池混凝土表面修复、引水渠漏水修补、侧墙混凝土脱落修补、溢洪道玻璃钢管破损更换或修补。
[bookmark: _GoBack]1.2 电站进排水管保温层老化损坏，对管路进行除锈并保温，按照工业生产管道基本识别色进行刷漆。
1.3 引水渠盖板与侧墙接缝处漏水处理、压力管道裂缝修补。
2  工程内容及方案
2.1 前池及引水渠修复
2.1.1对前池混凝土表面不平整、风化严重部分进行修复；
2.1.2对引水渠漏水、侧墙混凝土脱落部分进行修补；
2.1.3对溢洪道玻璃钢管破损进行更换或修复，优先更换管件，无法修复时更换主材（直径1.2米玻璃钢管）。
2.1.4对引水渠盖板与侧墙接缝处漏水进行高压注浆并在迎水面抹灰处理；
2.2对进水、排水管进行除锈、刷漆，并重新做保温层，保温层材料为:玻璃丝棉，管道直径 D200、D150,管道总长度约140m;
2.3 以上工程内容的具体工程量以现场实际情况经甲方确认为准。
3  工程工期
3.1 工程计划方案由甲方代表与乙方共同制定和签字确认，并制定合理工期，超出计划合理工期部分不予结算。
3.2 乙方需严格按照工期完成施工任务，若因乙方原因导致工期延误，乙方承担甲方相应损失。
4  工程造价、结算方式和付款方式
4.1 工程造价
工程内容均采取经甲方确认的成本+利润模式确定造价，其中：
4.1.1人工费用：含管理人员、大工（电工）等所有工种，单价为400元/工日；
4.1.2材料以及机械费用：以开票金额计入，税金单独计算；
4.1.3利润：按总造价的15%计入结算。
4.2 结算方式
工程竣工后，乙方提交完整的工程量清单，甲方在审核无误后[15个工作日]内完成结算。
4.3 支付方式
4.3.1完成结算后甲方于15个工作日内向乙方支付97%工程款，剩余3%质保一年结束后付清。
4.3.2乙方应在甲方付款7日前提供合法合规的发票，否则甲方有权顺延相应付款期限。
5  双方权利与义务
5.1 甲方权利与义务
5.1.1提供施工所需的相关资料及现场配合；
5.1.2按合同约定支付工程款。
5.2 乙方权利与义务
5.2.1按合同约定的范围、内容和标准完成施工任务；
5.2.2确保施工安全，承担施工期间的安全责任；
6  违约责任
6.1 若甲方未按合同约定支付工程款，需按未支付金额的[0.1%]支付违约金。
6.2 若乙方未按合同约定的工期或质量标准完成施工任务，需承担相应的违约责任。每次违约，违约金按甲方结算审核金额的5%计扣，并向赔偿甲方因此造成的损失。
    6.3若乙方未按照合同第2.4条约定的方式进行施工，由此引发的任何直接损失（包括但不限于因施工不符合要求导致的工程返工费用、材料更换费用等）以及间接损失（例如因工期延误造成的额外管理成本、预期收益减少等），均应由乙方全额承担。乙方给甲方造成的损失由甲确认，由甲方给予损失量确认单。
7  争议解决
双方在履行合同过程中如有未尽事宜或发生争议的，双方应友好协商，妥善解决。如确实协商不成的，可向本合同签订地（乌鲁木齐市）人民法院提起诉讼解决。甲方为主张权利产生的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼收费、保全费、诉讼保全担保费、公证费、鉴定费、评估费、以及因诉讼产生的交通费与住宿费等相关合理费用等）均由乙方进行承担。
8  送达
以合同签署页载明的双方地址、电话、电子邮箱作为双方约定的送达地址。送达地址需要变更时应当及时向各方履行书面通知义务，未履行通知义务的，合同首部确认的送达地址仍视为有效送达地址。因以下情形导致法律文书未能被当事人接收的，依然产生送达的法律后果：
①因各方当事人提供或者确认的送达地址不准确的；
②送达地址变更后未及时书面告知各方和人民法院的；
③各方当事人或有权签收人拒绝签收的。
发生上述情形时，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；微信送达、电子邮件送达的，以微信、电子邮件发送成功之日为送达之日
8  其他条款
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。




甲方：尼勒克县孟克特水电投资有限公司
法定代表人：李倩
联系人：何昱珉
联系方式：18119116451
开户银行：
银行帐号：
邮箱：2295947146@qq.com
日期：

乙方：新疆荣欣浩建设工程有限公司  
法定代表人：
联系人：
联系方式：
开户银行：
银行帐号：
邮箱：
日期：
 
