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项目委托单位：新疆鸿昌能源投资有限公司
项目服务单位：新疆智慧地理信息工程有限责任公司
签  订 时 间：2025年  月   日



    项目委托单位（甲方）：新疆鸿昌能源投资有限公司                     
法定代表人：管丽萍
统一信用代码：91652922689567102R
地址：新疆阿克苏地区温宿县托乎拉乡大汗村
联 系 电 话：18119116451      
项目服务单位（乙方）：新疆智慧地理信息工程有限责任公司
法定代表人：钱亚琦
统一信用代码：91652901MA780RBR19 
地址：新疆阿克苏地区阿克苏市英巴扎街道巴格其社区水韵路青馨家园小区1号楼2单元904室 
联 系 电 话：18809979932
合同编号：
签订时间：2025年1月    日
签定地点：温宿县
本合同由甲方委托乙方在办理不动产证（土地以及土地之上附着物）过程中提供技术服务。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》《建设用地审查报批管理办法》等国家及自治区其他法律法规及政策性文件要求，有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定，双方经友好协商，订立本合同，共同信守执行。
第一条  服务项目
根据现行国家和自治区关于建设用地组件报批的相关文件要求，为甲方所属的阿克苏乌什县托什干河北岸干渠一级水电站项目、阿克苏地区温宿县托什干河北岸干渠二级水电站项目、阿克苏地区温宿县多浪一二级水电站和阿克苏地区温宿县塔格拉克一二级水电站办理不动产证（土地以及土地之上附着物）提供技术服务。
第二条  工作内容与时限
一、阿克苏乌什县托什干河北岸干渠一级水电站项目
（一）服务内容：
1、依法对用地单位土地供应的方式（划拨转出让）进行办理。
2、最终取得水电站主厂房、前池、升压站和压力管部分的不动产权证（土地以及土地之上附着物）。
（二）服务期限
2025年5月31日前完成服务内容。
二、阿克苏乌什县托什干河北岸干渠二级水电站项目
（一）服务内容：
1、 组织批次建设用地报批材料，包括《建设用地呈报说明书》《农用地转用方案》《补充耕地方案》《征收土地方案》等，解决组件过程中出现的问题，并取得相关手续。
2、 跟进自治区、地区有关部门对用地报批材料的审查，并按要求补正有关材料，并取得相关手续。
3、 核实新增建设用地地块涉及温宿县土地利用和土地规划的数据统计、分析及图件编制、地理信息数据空间分析、数据表格及图件等建设用地报批材料编制，按时按质完成组卷报批，直至通过自治区审查。
4、最终取得水电站主厂房、前池、升压站和压力管部分的不动产权证（土地以及土地之上附着物）。
（二）服务期限：
 2026年7月31日前完成服务内容。
三、阿克苏地区温宿县多浪一二级水电站和阿克苏地区温宿县塔格拉克一二级水电站
（一）服务内容：协助甲方办理该两级电站土地证换不动产证证和土地上附着物不动产证办理。
（二）服务期限：2026年1月31日前完成。
第三条  执行技术标准
	序号
	标 准 名 称
	标准代号
	标准
等级

	1
	土地利用现状分类
	GB/T21010-2007
	国家

	2
	土地利用数据库标准
	TD/T 1016-2007
	部级

	3
	集体土地所有权调查技术规定
	国土资发[2001]359号
	部级

	4
	确定土地所有权和使用权的若干规定
	国家土地管理局[籍]字第26号
	部级

	5
	中华人民共和国行政区划代码
	GB／T2260－1999
	国家

	6
	基础地理信息数字产品1：10000、1：50000数字高程模型
	CH/T 1008-2001

	国家

	7
	遥感影像平面图制作规范
	GB 15968-1995
	国家

	8
	全球定位系统城市测量技术规程
	CJJ73－1997
	部级

	9
	城市测量规范
	CJJ-1999
	部级



第四条 服务费用
经双方协商，本合同服务费为：600000元（大写：陆拾万元整）。其中：
（一）办理阿克苏乌什县托什干河北岸干渠一级水电站划拨转出让不动产证手续办理服务费：200000元（大写：贰拾万元整）；
（二）办理阿克苏多浪一、二级水电站和塔格拉克一、二级水电站土地以及土地之上附着物不动产证手续服务费100000元（大写：壹拾万元整）；
（三）办理温宿县托什干河北岸干渠二级水电站办理土地以及土地之上附着物服务费300000元（大写：叁拾万元整）。
乙方完成上述不动产证（土地以及土地之上附着物）服务内容并经甲方验收合格之日起七日内支付相应的服务费，乙方应提供合规的增值税发票，逾期提供发票的，甲方有权顺延支付相应的款项。
第五条  甲方的义务
1、在合同生效后十日内根据乙方所列的资料清单提供有关技术资料、数据材料。
[bookmark: _GoBack]2、协助乙方整改不符合规范标准的技术资料、数据材料；
3、按约定向乙方支付服务费；
4、按服务要求和标准验收项目成果。
第六条  乙方的义务
1、依法依约完成合同约定的技术服务内容。未经甲方书面同意擅自转委托给第三方的，甲方有权拒付报酬并单方解除本合同。
2、妥善保管甲方的技术资料、证照，及时归还，不得擅自存留复制品。
3、项目开展后，向甲方提供相关的技术资料和必要的技术指导，保证达到标准要求。
4、在接到甲方关于要求改进或调整不符合合同约定的技术资料、数据材料的通知后5天内作出整改直至符合要求，造成的损失由乙方负责。
5、乙方负责土地招拍挂期间的风险管控，包括但不限于第三人竞拍等风险。如因乙方管控不善导致甲方权利受损，乙方负责向甲方赔偿全部损失。
第七条  成果和资料的保密和使用：
１、乙方在项目实施过程中所形成的所有原始资料、中间及最终成果归甲方所有。
２、乙方应对从事项目所获得的资料及成果保密。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式、理由发表或向第三方披露提供，也不得用于其他目的。
3、乙方不得复制、丢失或涂改甲方的原始资料和电子数据。
4、乙方在相关成果材料通过省级验收后，调查成果和原始资料一并交还甲方。
第八条 知识产权
双方均应保护对方的知识产权及信息资料，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
乙方保证提供的成果符合国家标准及约定标准，能够为甲方使用且不侵害任何第三方权益，如因此对甲方造成损害，乙方承担赔偿责任。
第九条  甲方违约责任
合同签订后，甲方有合理理由终止本合同的（包括但不限于乙方未按合同约定履行义务、不可抗力以及法律规定的其他情形），不承担违约责任。甲方存在根本性违约的，按合同总额的10%向乙方支付违约金。
第十条  乙方违约责任
1、合同签订后，乙方有合理理由终止本合同的（包括但不限于甲方未按合同约定履行义务、不可抗力以及法律规定的其他情形），不承担违约责任。乙方存在一般性违约的，按合同总额的10%向乙方支付违约金，并退还已付的全部服务费用。
2、乙方未能按合同约定的日期完成合同约定项目成果时，每逾期1日，按合同约定的经费总额的1‰支付甲方违约金，逾期超过15日，甲方可单方解除本合同。
3、对于甲方提供的图纸等资料以及属于甲方的相关成果材料，乙方有义务保密，不得向第三者提供或用于本合同以外的项目。乙方违反保密条款给甲方造成损失的，应按损失金额的120%赔偿。
5、乙方擅自转包本合同服务内容的，经甲方催告不及时整改的，甲方有权终止合同，乙方按合同总额的30%向甲方支付违约金。
第十一条  不可抗力
1、由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
2、因不可抗力（包含政策原因）而不能履行或不能完全履行本协议时，受到不可抗力影响的一方可以免除违约责任，但该方应当立即以书面形式通知对方，并采取有效措施避免损失扩大。甲乙双方根据不可抗力对履行本协议的影响程度，协商确定部分履行、延期履行或解除合同。
3、本协议签订后，甲乙双方非因战争、地震、疫情、政策原因等不可抗力的事由，不得免除本协议规定的义务，不得终止、延迟协议履行，协议履行过程中如遇到相关法律、法规、政策调整，以调整后的法律、法规、政策规定为准，导致协议不能履行或延迟履行的，由双方协商解决。
第十二条  本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议；补充协议和本合同具有同等效力。
第十三条  送达条款
1、 送达地址：
甲方（委托方）：新疆鸿昌能源投资有限公司
联系人：何昱珉       联系方式：18119116451
送达地址：乌鲁木齐市北京中路138号元盛祥府商业2号楼2楼
乙方（受托方）： 
联系人：钱亚琦  联系方式：18809979932
送达地址：新疆阿克苏地区阿克苏市英巴扎街道巴格其社区水韵路青馨家园小区1号楼2单元904室 
2、 送达地址需要变更时应当及时向各方履行书面通知义务，未履行通知义务的，合同首部确认的送达地址仍视为有效送达地址。
3、 因以下情形导致法律文书未能被当事人接收的，依然产生送达的法律后果：
4、 因各方当事人提供或者确认的送达地址不准确的；
5、 送达地址变更后未及时书面告知各方和人民法院的；
6、 各方当事人或有权签收人拒绝签收的。
发生上述情形时，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；微信送达、电子邮件送达的，以微信、电子邮件发送成功之日为送达之日； 
第十四条   附则
1、本合同由双方法定代表人（委托代理人）签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部相关成果材料交接完毕和经费结算完成后，本合同终止。
2、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。（以下无正文）
	甲方（盖章）新疆鸿昌能源投资有限公司
	  
	乙方（盖章）
	新疆智慧地理信息工程有限责任公司

	法定代表人：管丽萍
	
	法定代表人：
	

	委托代理人：何昱珉
	
	委托代理人：
	

	联系人：周春艳
	
	联系人：
	钱亚琦

	电  话：13999679986
	
	电  话：
	18909978367

	开户银行：
	
	开户银行：
	新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司英阿瓦提路支行

	银行帐号：
	
	银行帐号：
	852130212010107377588


（本页无正文，仅为签署页）
