# 新疆通力塔格拉克水电有限公司温宿电站机组

## 水轮机部件维修合同

甲方：新疆通力塔格拉克水电有限公司

乙方：曹保福

### 新疆通力塔格拉克水电有限公司温宿电站机组

水轮机部件维修合同    签订地点:新疆温宿县

鉴于甲方委托乙方对新疆通力塔格拉克水电有限公司温宿电站机组进行维修事宜，双方经协商一致，订立本合同。

一、维修内容

- 1.乙方承接甲方塔格拉克水电站转轮(HLA551C - LJ-160)的维修工作，按本合同约定完成各项内容，经验收合格后交付甲方。

- 2.技改维修项目内容：

| 序号 | 物资名称 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转轮(HLA551C - LJ-160) | ZG06Cr13NI4MO+0CR13NI5MO | 件 | 2 | 28000 | 56000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 56000 |  |

注：本报价含税含运费，乙方负责货物运输并防止货物在转运中损坏，货物在运输中损坏由乙方负责。

二、合同价格

合同总价含税为56000元，人民币大写金额为：伍万陆仟整，含税含运费。

三、结算方式

- 1、维修加工件确认安装完毕后，经过试运行、满负荷运行后部件没有松动、异响，机组温度、摆度在允许范围内，视为验收合格。验收合格后，甲方支付乙方合同总价的97%维修费，计：￥54,320元（大写：伍万肆仟叁佰贰拾元整）。剩余3%作为质保金，计：￥1680元（大写：壹仟陆佰捌拾元整），在完成设备验收满12个月后支付。

- 2、乙方应在甲方付款前向甲方提供所付金额的全额发票，甲方在收到相应发票的7个工作日内支付相应款项，否则甲方有权延期支付。

四、交货日期与地点

- 1、合同签订后15日内交货。

- 2、交货地点：阿克苏地区温宿县吐木秀克镇塔格拉克水电站；运输费用由乙方承担。

五、双方的权利和义务

（一）甲方

- 1、向乙方提供经甲、乙双方确认的设备维修所必须的技术资料。

- 2、无正当理由不得违反合同规定拒绝接货，否则应承担由此造成的损失。

- 3、应按规定日期向乙方付款，若无故逾期付款，应就逾期付款部分按照中国人民银行规定的同期存款利率向乙方支付违约金。

（二）乙方

- 1、向甲方的操作人员提供技术支持。

- 2、逾期交货的，每延期一天，应向甲方支付以延期交货部分货款总值1%的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用，损失费用甲方有权从货款中扣除。

- 3、在合同约定的交货日期届满后5天内仍不能交货的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方偿付本合同货款总金额20%的违约金。

- 4、所交货物品种、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方不同意或不能使用的，由乙方负责按甲方要求包换、包修、包退，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

六、设备维修、安装调试及验收

- 1、设备维修后，设备的精度、性能达到使用要求和工艺技术要求，机组试运行或运行稳定，达到甲方要求后验收合格。

- 2、设备检修安装完毕，验收中发现的问题，乙方应在15个工作日内完成整改，直至达到合格要求。

七、送达地址

本合同各方确认本合同签署页约定的地址（包括邮寄地址、微信地址、邮箱地址）适用范围包括非诉时各类通知、合同等文件以及合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。送达地址需要变更时应当及时向各方履行书面通知义务，未履行通知义务的，合同首部确认的送达地址仍视为有效送达地址。

- 1、因以下情形导致法律文书未能被当事人接收的，依然产生送达的法律后果：

- 2、各方当事人提供或者确认的送达地址不准确的；

- 3、送达地址变更后未及时书面告知各方和人民法院的；

- 4、各方当事人或有权签收人拒绝签收的。

发生上述情形时，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；微信送达、电子邮件送达的，以微信、电子邮件发送成功之日为送达之日。

八、争议解决

未尽事宜，双方协商解决，如协商不成，任何一方可起诉至温宿县人民法院。

本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字（盖章）之日起生效。

| 甲 方 单位名称：新疆通力塔格拉克水电有限公司 地址：新疆阿克苏市温宿县塔格拉克电站 开户银行：建行新疆区阿克苏分行温宿支行营 业部 银行账号：65001693100052502375 税号：91652922552442069W 电话：18119116451 法人/授权代表： 盖 章： 年 月 日 | 乙 方 乙方名称：曹保福 地址： 开户银行： 银行账号： 税号： 电话：13899211183 法人/授权代表： 盖 章： 年 月 日 |
| --- | --- |